| «Согласовано»: Руководитель ГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» _______________Курманбаев М.Е. «___»_____________2016 г. | «Утверждаю»: Генеральный директор ТОО «KazPetrolGroup» _______________ Тогузбаев Б.К. «___»______________2016 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по охране окружающей среды

для месторождения Таур ТОО «KAZPETROL  GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» на 2017-2019 гг.

| №№ п.п. | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансирования | Срок выполнения | План финансирования (тыс.тенге) | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |  |
| 1.1 | Пылеподавление при строительно-монтажных работах обустройства месторождения, проведении работ на карьерах | Организационно-техническое мероприятие для предотвращения пыления на автодорогах (14,4 км), работах на карьере | 75 | Собственные средства | июнь | август | 25 | 25 | 25 | Сокращение выбросов пыли при строительстве и эксплуатации автодорог и работах на карьере с 4,8 т/г до 1,2 т/г |
| 1.2 | Инвентаризация выбросов парниковых газов | Отчет по инвентаризации выбросов парниковых газов, проведение его верификации и валидации | 600 | Собственные средства | январь | март | 200 | 200 | 200 | Соблюдение законодательства в области экологии и охраны окружающей среды |
|  | Итого |  | 675 |  |  |  | 225 | 225 | 225 |  |
|  | 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1 | Вывоз бытовых сточных вод | Вывоз 480 м3 сточных вод специализированными организациями ежегодно | 19350,0 | Собственные средства | январь | декабрь | 6450,0 | 6450,0 | 6450,0 | Предотвращение сброса 0,84тн. загрязняющих веществ ежегодно |
|  | Итого |  | 19350,0 |  |  |  | 6450,0 | 6450,0 | 6450,0 |  |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |
| Нет необходимости |
|  | 4. Охрана земельных ресурсов |
| 4.1 | Сохранение естественных условий функционирования природных ландшафтов | Рекультивация нарушенных земель в ходе строительства скважин, и по завершению работ на участках строительства объектов | 9997,68 | Собственные средства | По окончании бурения | По окончании бурения | 6248,55 | 3749,13 | - | Восстановление нарушенных земель на площади 16,8 га |
| 4.2 | Ремонт и техническое обслуживание дорог | Техническое обслуживание и ремонт сети промысловых и межпромысловых дорог, общей протяженностью более 11,7 км ежегодно | 15000 | Собственные средства | 1 кв. | 4 кв. | 5000 | 5000 | 5000 | 3,5 тонн/год |
|  | Итого |  | 24997,68 |  |  |  | 11248,55 | 8749,1 | 5000 |  |
|  | 5. Охрана и рациональное использование недр |
| 5.1 | Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод вследствие межпластовых перетоков при освоении и эксплуатации скважин. | Ремонтно-изоляционные работы на скважинах | 21380,6 | Собственные средства | январь | декабрь | 6108,8 | 7635,9 | 7635,9 | Защита подземных вод от загрязнения нефтепродуктами |
|  | Итого |  | 21380,6 |  |  |  | 6108,8 | 7635,9 | 7635,9 |  |
|  | 6. Охрана флоры и фауны |
| 6.1 | Озеленение территории вахтового поселка, объектов | Покупка и посадка саженцев (5 шт), разбивка газонов (5 м2). | 24,9 | Собственные средства | март | май | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Поглощение выбросов парниковых газов |
|  | Итого |  | 24,9 |  |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |
|  | 7. Обращение с отходами производства и потребления |
| 7.1 | Вывоз коммунальных и производственных отходов | Вывоз и утилизация бытовых и производственных отходов (700 тн/куб.м) | 7500 | Собственные средства | ежегодно | ежегодно | 2500 | 2500 | 2500 | Предотвращение загрязнения контрактной территории отходами в количестве 233 тн ежегодно |
| 7.2 | Утилизация отходов бурения | Вывоз отходов бурения со скважин (8 скв) | 94800,0 | Собственные средства | ежегодно | ежегодно | 59250,0 | 35550,0 | - | Предотвращение загрязнения контрактной территории отходами бурения в количестве 3840 тн |
|  | Итого |  | 102300,0 |  |  |  | 61750,0 | 38050,0 | 2500,0 |  |
|  | 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность |
| 8.1 | Обеспечение радиационной безопасности | Проведение радиологических анализов радионуклидных проб стройматериалов, шлама, нефти и.т.п.(лаборатория СЭС) (10 проб) | 150 | Собственные средства | ежегодно | ежегодно | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Объективная оценка влияния производственных процессов на компоненты окружающей среды |
|  | Итого |  | 150 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий |
| 9.1 | Программа развития переработки попутного нефтяного газа на месторождениях ТОО «КПГ» | Приобретение оборудования, ремонт и техническое обслуживание объектов утилизации попутного нефтяного газа | 3999,9 | Заемные средства | январь | декабрь | 1333,3 | 1333,3 | 1333,3 | 28,83 тонн/год |
|  | Итого |  | 3999,9 |  |  |  | 1333,3 | 1333,3 | 1333,3 |  |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки |
| 10.1 | Проведение экологического мониторинга | Отбор проб на исследование: воздуха -12; воды -2; почвы- 4; | 1500 | Собственные средства | январь | декабрь | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Определения воздействия производственной деятельности на атмосферный воздух, воду, почву. |
|  | Итого |  | 1500,0 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |
| 11.1 | Повышение уровня экологических знаний | Подписка на экологические издания и публикации в СМИ | 2,49 | Собственные средства | Ежегодно |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | Повышение уровня знаний в области ООС специалистов компании |
| 11.2 | Повышение квалификации специалистов | 1 ед. | 100,5 | Собственные средства | Ежегодно |  | 33,3 | 33,6 | 33,6 | Лучшее видение экологических проблем и умение их решать |
|  | Итого |  | 102,99 |  |  |  | 34,13 | 34,13 | 34,13 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 174481,1 |  |  |  | 87708,58 | 63035,73 | 23736,63 |  |

Примечание:

Программа составлена на основании  прогнозных данных. В ходе производственной деятельности возможны изменения объемов работ  в зависимости от

финансирования.

Начальник отдела ООС                                                Ибраев А.А.

8 (7242) 241754

Еmall  a.ibrayev@kzpg.kz