

«Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» ЖШС

(Falcon Oil & Gas, LTD)

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 030000 Ғ. Жұбанова көшесі, 15 / 1А үй, 2 қабат

Тел: 8 (7132) 907580

Факс: 8 (7132) 907582

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050022 Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 90

«Қаратал» БО, 9 қабат

Тел: 8 (727) 313 76 41

Факс: 8 (727) 313 76 47

E-mail: info@condorpetroleum.com

ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД»

(Falcon Oil & Gas, LTD)

Республика Казахстан, г. Актобе, 030000

 ул. Г.Жубановой, д. 15 /1А, 2 этаж

Тел: 8 (7132) 907580

Факс: 8 (7132) 907582

Республика Казахстан, г. Алматы, 050022 Алмалинский район, ул. Шевченко, 90

БЦ «Каратал», 9 этаж

Тел: 8 (727) 313 76 41

Факс: 8 (727) 313 76 47

E-mail: info@condorpetroleum.com

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ ж.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ ге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№

На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководителю Департамента экологии по Актюбинской области

г-ну Иманкулову Ж.И.

Согласно приказа Министра энергетики РК от 17 июня 2016 года №252, настоящим «ТОО «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» (далее Компания) направляет следующие отчеты за 1 квартал 2017 года в разрезе месторождений Таскудук и Шоба:

* Отчет о выполнении плана мероприятий по ООС на месторождении Шоба.
* Отчет о выполнении плана мероприятий по ООС на месторождении Таскудук.
* Отчет по фактическим и разрешенным эмиссиям в ОС на месторождении Таскудук
* Отчет по фактическим и разрешенным эмиссиям в ОС на месторождении Шоба.

Генеральный Директор Шторм Н.

Исп.: Шамбулова Г.

Тел.+7 (727) 313-76-41

Отчет о выполнении плана мероприятий по ООС за 1 квартал 2017 года на месторождении Шоба

Номер разрешения KZ10VCZ00122528, Дата выдачи 27.12.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Запланировано на 2017 гфинансировано природоохранных мероприятий на сумму (тыс тенге) | Фактически освоено по состоянию на отчетный период (тыс тенге) | % освоенных средств | % выполненных работ | Экологический эффект мероприятия | примечание (причины невыполнения) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Охрана Воздушного бассейна |
| 1.1 | Пылеподавление подъездных путей (аренда техники и водовоза) | Промысловые подъездные пути к месторождению 15.75 км | 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается при образовании пыли на дорогах |
| 1.2 | Строительство и ремонт автодорог (аренда техники) | Промысловые подъездные пути к месторождению 2.5 км | 1,017.00 | 984.00 | 96.76 | 50.00 |   |   |
| 1.3 | наладка системы подачи попутного газа на технологические нужды | месторождение Шоба | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в 3 квартале |
|   |   | ИТОГО | 1,238.50 | 984.00 |   |   |   |   |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | нет необходимости |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы | нет необходимости |
| 4. Охрана земельных ресурсов |
| 4.1 | Проведение работ по рекультивации нарушенных земель | на объекттах после строительства и эксплуатации | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается во втором полугодии |
|   |   | ИТОГО | 750.00 | 0.00 |   |   |   |   |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |
| 5.1 | Выполнение Программы геодинамического мониторинга | месторождение Шоба  | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в 4 квартале |
| 5.2 | Проверка состояния ликвидированных скважин на объектах Компании | месторождение Шоба | 25.00 | 315.77 | 1,263.06 |   |   |   |
|   |   | ИТОГО | 1,275.00 | 315.77 |   |   |   |   |
| 6. Охрана флоры и фауны |
| 6.1 | Обустройство Санитарно-защитной зоны | 1000 м2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в теплое время года |
|   |   | ИТОГО | 25.00 | 0.00 |   |   |   |   |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |
| 7.1 | Обустройство мест, площадок временного хранения отходов | месторождение Шоба | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в теплое время года |
|   |   | ИТОГО | 50.00 | 0.00 |   |   |   |   |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность | нет необходимости |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий  | нет необходимости |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки  |
| 10.1 | Проведение производственного экологического контроля | месторождение Шоба  | 1456.00 | 512.80 | 35.22 | 33.30 |   |   |
| 10.2 | Разработка проекта ПДВ для месторождения Шоба ТОО "Фэлкон Ойл Энд Гэс ЛТД" на 2017 год | для месторождения Шоба "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 5000 | 4500.00 | 90.00 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 10.3 | Разработка программы производственного экологического контроля на 2017 год | для месторождения Шоба "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 1800 | 1324.00 | 73.56 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 10.4 | Инвентаризация парниковых газов на производственных объектах | для месторождения Шоба "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 1500 | 2000.00 | 133.33 | 100.00 |   |   |
| 10.5 | Разработка Программы развития переработки попутного нефтяного газа на период коммерческой эксплуатации месторождения Шоба | для месторождения Шоба  | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в 4 квартале |
|   |   | ИТОГО | 12,256.00 | 8,336.80 |   |   |   |   |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |
| 11.1 | подписка на экологические издания | 3 издания | 15.00 | 6.00 | 40.00 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 11.2 | повышение квалификации инженеров по ООС | 3 человека | 150.00 | 0.00 | 0.00 |   |   | выполнение предполагается позже  |
| 11.3 | участие в природоохранных мероприятиях, проводимых местным исполнительным органом и НПО |   | 375.00 | 0.00 | 0.00 |   |   | выполнение предполагается позже  |
|   |   | ИТОГО | 540.00 | 6.00 |   |   |   |   |

Отчет о выполнении плана мероприятий по ООС за 1 квартал 2017 года на месторождении Таскудук

Номер разрешения KZ53VCZ00122530, Дата выдачи 27.12.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Запланировано на 2017 гфинансировано природоохранных мероприятий на сумму (тыс тенге) | Фактически освоено по состоянию на отчетный период (тыс тенге) | % освоенных средств | % выполненных работ | Экологический эффект мероприятия | примечание (причины невыполнения) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Охрана Воздушного бассейна |
| 1.1 | Пылеподавление подъездных путей (аренда техники и водовоза) | Промысловые подъездные пути к месторождению 15.75 км | 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается при образовании пыли на дорогах |
| 1.2 | Строительство и ремонт автодорог (аренда техники) | Промысловые подъездные пути к месторождению 2.5 км | 1,017.00 | 70.00 | 6.88 | 30.00 |   |   |
| 1.3 | наладка системы подачи попутного газа на технологические нужды | месторождение Таскудук | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в 3 квартале |
|   |   | ИТОГО | 1,238.50 |   |   |   |   |   |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов | нет необходимости |
| 3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы | нет необходимости |
| 4. Охрана земельных ресурсов |
| 4.1 | Проведение работ по рекультивации нарушенных земель | на объекттах после строительства и эксплуатации | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается во втором полугодии |
|   |   | ИТОГО | 750.00 |   |   |   |   |   |
| 5. Охрана и рациональное использование недр |
| 5.1 | Выполнение Программы геодинамического мониторинга | месторождение Таскудук  | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в 4 квартале |
| 5.2 | Проверка состояния ликвидированных скважин на объектах Компании | месторождение Таскудук | 25.00 | 57.15 | 228.61 | 0.00 |   |   |
|   |   | ИТОГО | 1,275.00 |   |   |   |   |   |
| 6. Охрана флоры и фауны |
| 6.1 | Обустройство Санитарно-защитной зоны | 500 м2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в теплое время года |
|   |   | ИТОГО | 25.00 |   |   |   |   |   |
| 7. Обращение с отходами производства и потребления |
| 7.1 | Обустройство мест, площадок временного хранения отходов | месторождение Таскудук | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | выполнение предполагается в теплое время года |
|   |   | ИТОГО | 50.00 |   |   |   |   |   |
| 8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность | нет необходимости |
| 9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий  | нет необходимости |
| 10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки  |
| 10.1 | Проведение производственного экологического контроля | месторождение Таскудук  | 1456.00 | 199.420 | 13.70 | 33.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 10.2 | Разработка проекта ПДВ для месторождения Таскудук ТОО "Фэлкон Ойл Энд Гэс ЛТД" на 2017-2019 гг | для месторождения Таскудук "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 3400 | 2000.00 | 58.82 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 10.3 | Разработка программы производственного экологического контроля на 2017-2019 гг | для месторождения Таскудук "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 1800 | 480 | 26.67 | 100.00 |   |   |
| 10.4 | Инвентаризация парниковых газов на производственных объектах | для месторождения Таскудук "Фэлкон Ойл энд Гэс" | 1500 | 226.9 | 15.13 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 10.5 | Разработка Программы развития переработки попутного нефтяного газа на период коммерческой эксплуатации месторождения Шоба контрактной территории Жаркамыс Западный -1 | для месторождения Таскудук  | 2,500.00 | 3500 | 140.00 | 100.00 |   |   |
|   |   | ИТОГО | 10,656.00 |   |   |   |   |   |
| 11. Экологическое просвещение и пропаганда |
| 11.1 | подписка на экологические издания | 3 издания | 15.00 | 6.00 | 40.00 | 100.00 |   | найден более дешевый поставщик услуг |
| 11.2 | повышение квалификации инженеров по ООС | 3 человека | 150.00 | 0.00 | 0.00 |   |   | выполнение предполагается позже  |
| 11.3 | участие в природоохранных мероприятиях, проводимых местным исполнительным органом и НПО |   | 375.00 | 0.00 | 0.00 |   |   | выполнение предполагается позже  |
|   |   | ИТОГО | 540.00 |   |   |   |   |   |

 Отчет по фактическим и разрешенным эмиссиям в ОС на месторождении Таскудук за 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование природопользователя | местонахождение производственного объекта | номер разрешения на эмиссии в ОС, сроки действия | лимит за 2017 | фактические эмиссии за отчетный период (1 квартал) 2017 | фактические эмиссии за аналогичный период 2016 | причины увеличения/уменьшения эмиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | ТОО Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД | Месторождение Таскудук,Актюбинская область, Байганинский район | № разрешения | KZ53VCZ00122530 |   |   |   |
| выбросы, тонн/год в т.ч на факелах | 40.86513 | 5.52709 | 0.93397509 | производственная деятельность Компании была приостановлена с 15 марта 2015 г. до 18 сентября 2016 г в связи с отсутствием правовой базы для осуществления работ (истёк период пробной эксплуатации, длительное ожидание согласования и заключения Контрактов на добычу Уполномоченным органом). |
| сбросы, тонн/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| размещение отходов, тонн/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| радиоактивные отходы, ГБк в год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  | Наименование: | ТОО "Фэлкон Ойл Энд Гэс ЛТД" | Адрес: | г. Алматы, ул. Шевченко 90, 9 этаж |  |  |  |
|  |  |  | Телефон:  |  + 7 727 3137641 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эл. Адрес | info@condorpetroleum.com |  |  |  |
|  | ФИО Исполнителя | Шамбулова Г | Телефон:  |  + 7 727 3137641 вн 139 |  |  |  |  |
|  | Руководитель | Шторм Н . | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | Джанабаев Е | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  | место печати |  | Подпись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |

Отчет по фактическим и разрешенным эмиссиям в ОС на месторождении Шоба за 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование природопользователя | местонахождение производственного объекта | номер разрешения на эмиссии в ОС, сроки действия | лимит за 2017 | фактические эмиссии за отчетный период (1 квартал) 2017 | фактические эмиссии за аналогичный период 2016 | причины увеличения/уменьшения эмиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | ТОО Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД | Месторождение ШобаАктюбинская область, Байганинский район | № разрешения | KZ10VCZ00122528 |   |   |   |
| выбросы, тонн/год в т.ч на факелах | 217.58400 | 14.70395 | 3.73590036 | производственная деятельность Компании была приостановлена с 15 марта 2015 г. до 18 сентября 2016 г в связи с отсутствием правовой базы для осуществления работ (истёк период пробной эксплуатации, длительное ожидание согласования и заключения Контрактов на добычу Уполномоченным органом). |
| сбросы, тонн/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| размещение отходов, тонн/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| радиоактивные отходы, ГБк в год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |
|  | Наименование: | ТОО "Фэлкон Ойл Энд Гэс ЛТД" | Адрес: | г. Алматы, ул. Шевченко 90, 9 этаж |  |  |  |
|  |  |  | Телефон:  |  + 7 727 3137641 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эл. Адрес | info@condorpetroleum.com |  |  |  |
|  | ФИО Исполнителя | Шамбулова Г | Телефон:  |  + 7 727 3137641 вн 139 |  |  |  |  |
|  | Руководитель | Шторм Н . | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | Джанабаев Е | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  | место печати |  | Подпись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |