План мероприятий по охране окружающей среды ТОО «Бухтарминская цементная компания» на 2017-2018 годы

| №.№ п.п. | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансирования | Срок выполнения | План финансирования (тыс.тенге) | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена аспирационной системы для сбрасывающих головок клинкерных транспортеров печей №1,2 (п. 1.1. Типового перечня мероприятий) | Аспирационная система | 28 000 | собственные средства | июль 2017 г. | июнь 2018 г. | 20 000 | 8000 | снижение выбросов пыли в атмосферу (до разработки проекта оцценочно-10 т/год) |
| 2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, в том числе обеспечение эффективности работы пылеулавливающего оборудования (п.1.3 Типового перечня мероприятий) | По годовому плану работ | 80 000 | собственные средства | январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 60 000 | 20 000 | предотвращение выбросов загрязняющих веществ (эффект на предотвращении сверхнормативных выбросов) |
| 3 | Проведение работ по пылеподавлению на внутриплощадочных дорогах, а так же на отвалах вскрышных пород (п. 1.8 Типового перечня мероприятий) | Согласно плану работ | 28 000 | собственные средства | апрель 2017 г. | октябрь 2018 г. | 14 000 | 14 000 | Предотвращение выбросов пыли (согласно проектам разработки месторождений) |
| 4 | Снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при добыче полезных ископаемых (п. 4.3 Типового перечня мероприятий) | Согласно плану работ | 10 000 | собственные средства | май 2017 г. | ноябрь 2017 г. | 10 000 | - | защита и рациональное использование земельных ресурсов (данные отсутствуют) |
| 5 | Выполнение мероприятий по уборке территории, сбору и вывозу отходов (п. 4.4 Типового перечня мероприятий) | По факту выполнения | 40 000 | собственные средства | январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 20 000 | 20 000 | защита земель от загрязнения отходами (данные отсутствуют) |
| 6 | Озеленение территории предприятия п.6.6. Типового перечня мероприятий | По годовому плану работ | 200 | собственные средства | май 2017 г. | ноябрь 2018 г. | 100 | 100 | увеличение площадей зеленных насаждений, посадок (данные отсутствуют) |
| 7 | Радиационное обследование объектов п. 8.2. Типового перечня мероприятий | 1 объект | 800 | собственные средства | Январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 400 | 400 | выполнение требований радиационной безопасности (данные отсутствуют) |
| 8 | Выполнение мониторинга карьерных вод (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | 160 | собственные средства | март 2017 г. | октябрь 2018 г. | 80 | 80 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |
| 9 | Выполнение мониторинга почвенного покрова (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | 1400 | собственные средства | август 2017 г. | октябрь 2018 г. | 700 | 700 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |
| 10 | Выполнение мониторинга эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, наладка и проверка эффективности систем пылеулавливания (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | 10 000 | собственные средства | Январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 5 000 | 5 000 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |
| 11 | Инвентаризация выбросов парниковых газов (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | Отчет | 3000 | собственные средства | Январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 1 500 | 1 500 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |
| 12 | Разработка нормативов размещения отходов (п. 10.11 Типового перечня мероприятий) | Проект НРО | 1 500 | собственные средства | июль 2017 г. | октябрь 2017 г. | 1 500 | - | разработка количественных показателей (экологических нормативов) |
| 13 | Разработка раздела рекультивации для Октябрьского месторождения глин (п. 10.11 Типового перечня мероприятий) | дополнение к проекту | 5 000 | собственные средства | июль 2017 г. | декабрь 2017 г. | 5 000 | - | разработка количественных показателей (экологических нормативов и требований) |
| 14 | Выполнение мероприятий в сфере экологического просвещения и пропаганды | По договору | 400 | собственные средства | январь 2017 г. | декабрь 2018 г. | 200 | 200 | экологическое просвещение и пропаганда (данные отсутствуют) |
| Всего | - | - | 208 460 | - | - | - | 138 480 | 69 980 | - |

* В случае снижения объемов эмиссии за счет выполнения мероприятия необходимо указать объем сниженного объема эмиссии (тонн/год).

Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды ТОО «Бухтарминская цементная компания»  за  2017 г.

| № | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Период выполнения мероприятия согласно утвержденному плану | Запланировано (тысяч тенге) 2017 | % освоенных средств | % выполненных работ | Экологический эффект от мероприятия | Примечание (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена аспирационной системы для сбрасывающих головок клинкерных транспортеров печей №1,2 (п. 1.1. Типового перечня мероприятий) | Аспирационная система | Июль 2017 г.- июнь 2018 г. | 20 000 | 112,133 | 100 | снижение выбросов пыли в атмосферу (эффект определяется в составе проекта) 10 т/год |  |
| 2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, в том числе обеспечение эффективности работы пылеулавливающего оборудования (п.1.3 Типового перечня мероприятий) | По годовому плану работ | Январь 2017 г - декабрь 2018 г. | 60 000 | 174,362 | 100 | предотвращение выбросов загрязняющих веществ (эффект на предотвращении сверхнормативных выбросов) |  |
| 3 | Проведение работ по пылеподавлению на внутриплощадочных дорогах, а так же на отвалах вскрышных пород (п. 1.8 Типового перечня мероприятий) | Согласно плану работ | Апрель 2017 г.-октябрь 2018 г. | 14 000 | 110,448 | 100 | Предотвращение выбросов пыли неорганической в атмосферу (согласно рабочим проектам разработки месторождений предприятия) |  |
| 4 | Снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при добыче полезных ископаемых (п. 4.3 Типового перечня мероприятий) | Согласно плану работ | Май 2017 г. - ноябрь 2017 г. | 10 000 | 199,920 | 100 | защита и рациональное использование земельных ресурсов (данные отсутствуют) |  |
| 5 | Выполнение мероприятий по уборке территории, сбору и вывозу отходов (п. 4.4 Типового перечня мероприятий) | По факту выполнения | Январь 2017 г.- декабрь 2018 г. | 20 000 | 101,222 | 100 | защита земель от загрязнения отходами (данные отсутствуют) |  |
| 6 | Озеленение территории предприятия п.6.6. Типового перечня мероприятий | По годовому плану работ | Май 2017 г. - ноябрь 2018 г. | 100 | 188 | 100 | увеличение площадей зеленных насаждений, посадок (данные отсутствуют) |  |
| 7 | Радиационное обследование объектов п. 8.2. Типового перечня мероприятий | 1 объект | Январь 2017 г.- декабрь 2018 г. | 400 | 81,725 | 100 | выполнение требований радиационной безопасности (данные отсутствуют) | Запланированные работы выполнены в полном объеме |
| 8 | Выполнение мониторинга карьерных вод (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | Март 2017 г. - октябрь 2018 г. | 80 | 105 | 100 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |  |
| 9 | Выполнение мониторинга почвенного покрова (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | Август 2017 г. - октябрь 2018 г. | 700 | 127,143 | 100 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |  |
| 10 | Выполнение мониторинга эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, наладка и проверка эффективности систем пылеулавливания (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | По договору | Январь 2017 г.- декабрь 2018 г. | 5 000 | 100,000 | 100 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |  |
| 11 | Инвентаризация выбросов парниковых газов (п. 10.1 Типового перечня мероприятий) | Отчет | Январь 2017 г.- декабрь 2018 г. | 1 500 | 113,200 | 100 | выявление воздействия деятельности на экосистемы (данные отсутствуют) |  |
| 12 | Разработка нормативов размещения отходов (п. 10.11 Типового перечня мероприятий) | Проект НРО | Июль 2017 г. - октябрь 2017 г. | 1 500 | 43,333 | 100 | разработка количественных показателей (экологических нормативов) | Разработан Проект НРО |
| 13 | Разработка раздела рекультивации для Октябрьского месторождения глин (п. 10.11 Типового перечня мероприятий) | дополнение к проекту | Июль 2017 г. - декабрь 2017 г. | 5 000 | 108,000 | 100 | разработка количественных показателей (экологических нормативов и требований) |  |
| 14 | Выполнение мероприятий в сфере экологического просвещения и пропаганды | По договору | Январь 2017 г.- декабрь 2018 г. | 200 | 167,829 | 100 | экологическое просвещение и пропаганда (данные отсутствуют) |  |
| Всего | - | - | - | 138 480 | - | - | - | - |