Форма приложение 2
к приказу Министра энергетики
 Республики Казахстан
 от 17 июня 2016 года № 252

**Отчет**

**о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды
за 4 квартал 2017 года**

**по Животноводческому комплексу ТОО «KazBeef Ltd»**

Индекс: отчет № 1ПМ

Периодичность: ежеквартальная

Круг лиц представляющих: физические и юридические лица, имеющие
объекты I, II и III категорий

Куда представляется: **РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области»**

Срок представления: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Номер и дата выдачи разрешительного документа и период его действия:

**№: KZ26VCZ00024561 от 29.12.2014 г на 2015-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Период выполнения мероприятия согласно утвержденному плану  | Запланировано (тысяч тенге) | % освоенных средств\*\*  | % выполненных работ | Экологический эффект от мероприятия \* | Примечание (причины невыполнения) |
|  | **1. Охрана воздушного бассейна** |
| 1 | Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, согласно ПЭК | Отбор проб атмосферного воздуха | 4 квартал 2017 г | 50,0 | 100(32,952 тенге) | 100 |  | Только услуги без учета транспортных затрат |
| 2 | Проверка автотранспорта на токсичность и дымность  | Техосмотр автотранспорта 1 раз в год | 1 раз в год | по факту | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | **2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов** |
| 1 | Выполнение требований правил эксплуатации водозаборных скважин | Обеспечение герметичности оголовок скважин, содержание в исправном состоянии расходно-измерительной аппаратуры  | 2017 г | по факту | 100(18 762 тг) | 100 |  | Отбор и анализ проб воды с трех подземных скважин. |
|  | Итого по разделу: |  | по факту | 100 | 100 |  |  |
|  | **3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы** |
| 1 | Не предусматривается |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Охрана земельных ресурсов** |
| 1 | Регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства на территории предприятия. | Субботники, санитарные дни. | 2017 г | 35,0 | 100 | 100 |  | Производится с привлечением основных работников животноводческого комплекса |
| 2 | Мониторинг за загрязнением почвы, согласно ПЭК. | Отбор проб почвы  | 4 квартал | 30,0 | 100 (18 996 тг) | 100 |  |  |
| 3 | Складирование навоза, удобрение земельных угодий | По мере накопления | 2-3 квартал | - | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 65,0 | 100 | 100 |  |  |
|  | **5. Охрана и рациональное использование недр** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Охрана флоры и фауны** |
| 1 | Озеленение территории. | Береза, возраст 6-8 лет – 30 шт. | 2017 год | 50,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 50,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **7. Обращение с отходами производства и потребления** |
| 1 | Вывоз производственных отходов и ТБО в специализированные предприятия по утилизации отходов. | По факту образования  | 2017 год | по факту | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | **8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность** |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий** |
| 1 | Соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности. | Приобретение пенных огнетушителей из расчета 2 шт. на 500 м2 площади | 2017 год | 5,0 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 5,0 | 100 | 100 |  |  |
|  | **10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки** |
| 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Экологическое просвещение и пропаганда** |
| 1 | Экологическая пропаганда и просвещение. | Годовая подписка на РЭГ «Эколог» 1 экз. | 2017 год | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | **5,0** |  |  |  |  |
|  | Всего  |  | **175** | **100** | **100** |  |  |

\* в случае снижения объемов эмиссии за счет выполнения мероприятия необходимо указать объем сниженного объема эмиссии (тонн/год).
\*\* необходимо пояснить причину экономии расходов денежных средств при выполнении запланированных мероприятий.
Примечание: пояснение по заполнению представлено в Приложении к настоящей Форме.

Наименование **ТОО «KazBeef Ltd»** Адрес: **РК, Акмолинская область, Енбекшильдерский район, с.Мамай,**  т**елефон 8 (7172) 49-70-40;** Электронный адрес: **info@kazbeef.com**

Фамилия исполнителя **Амзин М.Б**. **телефон 8 (7172) 49-70-40**

Руководитель **Ерубаев Б.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
                (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер **Газизова Э.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
                (фамилия, имя, отчество (при наличии))   (подпись)
                                                       Место печати